Приложение № 2

к документации об электронном аукционе № 2-ПСД от «28» декабря 2016г.

График выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения рабо)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование работ | Кол-во календарных дней | Срок выполнения работ | Стоимость этапов выполнения работ, рублей |
| 1. | Выезд на место, обследование, фотофиксация, составление отчета и дефектных ведомостей, согласование | 17 | С даты подписания договора по 17 день | 99810,00 |
| 2. | Разработка проектной и сметной документации, согласование, проведение проверки сметной стоимости | 30 | С 18 дня после подписания договора по 47 день с даты подписания договора | 227420,00 |